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ДОКУМЕНТАЦИИ 
О ЗАКУПКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПО ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (В СООТВЕТСТВИИ С Ч.67 СТ. 112 44-ФЗ)




на право заключения контракта:
«Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Школьная, д. 21»
Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса по определению победителя, размещенного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее — официальный сайт)



ИКЗ: 253911100630091110100100080004399243












с. Красногорка 2025




Извещение о проведении закупки № 1

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
закупки для определения поставщика в целях осуществления отдельных видов закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым (в соответствии с ч.67 ст. 112 44-ФЗ)

 Название закупки «Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Школьная, д. 21»

ИКЗ: 253911100630091110100100080004399243

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Дата размещения извещения   -  «23» сентября 2025 года
2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке - Участник закупки, вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 08 часов 00 минут «30» сентября 2024 года по московскому времени.
3. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие -  «30» сентября 2025 года
4. Дата размещения итогового протокола -  «30» сентября 2025 года 

 





































II.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ
II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Закупку проводит
 1. Заказчик (контактная информация)  -  Администрация Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым Адрес заказчика: 298233, Республика Крым, Ленинский район, село Красногорка, ул. Школьная, д. 36 Контактное лицо: Председатель Красногорского сельского совета - Глава администрации Красногорского сельского поселения Баталов Рустем Феридович

2. Наименование объекта закупки (предмет контракта) -  «Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Школьная, д. 21»
3. Описание объекта закупки - в РАЗДЕЛЕ «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)»
[bookmark: _GoBack]4. Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг  - В соответствии с условиями контракта
5. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг -  В соответствии с условиями контракта
6. Начальная цена контракта (далее – НМЦК)  -  2 345 363,29 (два миллиона триста сорок пять тысяч триста шестьдесят три ) рубля 29 копеек. Цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.
7. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  -  Метод расчета НМЦК проектно-сметный. Приоритетным является проектно-сметный в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком.исполнителем). утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года №567
8. Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы или услуги  -  Не применяется
9.Количество поставляемого товара -   В соответствии с ТЗ
10. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг   -  Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. Оплата поставленной товара производится в течение 15 дней со дня поставки товара, работы, услуги на основании подписанного документа о приемке товара и (или) акта оказанных услуг, документа на оплату, представленного Поставщиком.
11. Размер аванса и порядок его предоставления  -  Не предусмотрено
12. Источник финансирования Бюджет Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым
13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)  --  Российский рубль
14. Место и порядок подачи заявок участников закупки Заявки направляются в запечатанном конверте на адрес: 298233, Республика Крым, Ленинский район, село Красногорка, ул. Школьная, д. 36, в сроки, указанные в ч I «ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ» и в соответствии с приложением “ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ»
15. Критерии оценки заявок на участие в электронном аукционе Победителем признается участник, предложивший самую низкую цену контракта


II.II. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

1. Единые требования участникам закупки Информация  -    Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным статьёй 31 Федерального закона. 
Требования к участникам закупки:
 1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
 5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
 6). отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 2. Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),полнороднымии неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 
7) участник закупки не является офшорной компанией; 
8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 
2. Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков -   Установлено. Информация об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица должна отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей 
3. Дополнительные требования к участникам закупки  -  Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету закупки, на территории Республики Крым
 





II.III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

 В соответствии с приложением «Требования к участникам» 

II.IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами Информация  --  соответствие ст. 14 Закона 44-ФЗ, если правительством РФ установлены ограничения к предмету закупки. 

II.V. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

1. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы *в соответствии со ст. 28 Федерального закона: Не установлено
2. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов. *в соответствии со ст. 29 Федерального закона:  Не установлено
3. Преференции участникам, по отношению к которым применяется национальный режим *в соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона Информация:  Не установлено 

 
II.VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Размер обеспечения заявок : Не требуется
2. Размер и способ контракта : Размер обеспечения исполнения «не установлено» (не установлено согласно ч. 64.1 ст. 112 Закона N 44-ФЗ до 31 декабря 2024 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в извещении, приглашении, документации (при закрытых закупках), проекте контракта, за исключением случаев, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.)
3. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта : Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона.
4. Антидемпинговые меры в соответствии со статьей 37 Федерального закона: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в данном извещении Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, предложившим цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не допускается .

5. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) : Не требуется
6. Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Федерального закона) Обеспечение в виде залога денежных средств вносится по следующим реквизитам: Банковское сопровождение не предусмотрено 
7. Информация о заключении контракта:   В соответствии с п. 4 Приложения 1 Распоряжения Главы Республики Крым от 01.06.2020 № 214-рг «О некоторых вопросах по реализации постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274» Заказчик подписывает контракт в течение трех рабочих дней с даты издания соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 


II.VII. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

В соответствии с приложением «Проект контракта»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________

	с. Красногорка
	«___» ____________ 2025 г.



Администрация Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Красногорского сельского совета - главы администрации Красногорского сельского поселения Баталов Рустем Феридович, действующего на основании Устава с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель _________________(ИП) именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ОГРНИП _________ с другой Стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с п. 67 ст. 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), постановления Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года №274, которые предусматривают выбор способа определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке согласования с исполнительным органом государственной власти, распоряжением Главы Республики Крым от __________№_____ «Об определении единственного подрядчика», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Школьная, д. 21» (далее – объект, работы) в соответствии с прилагаемыми Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Приложение № 1), Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту) и Сметной документацией, и сдать выполненные работы Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.
1.2. Виды и объем работ указаны в Сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Идентификационный код закупки – 253911100630091110100100080004399243
[bookmark: _Hlk100226680]1.4. Общий объем Работ по Контракту равен одной условной единице.
1.5. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования Красногорское сельское поселение Ленинского района Республики Крым (средства бюджета муниципального образования Красногорское сельское поселение Ленинского района Республики Крым, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидия из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя (строительство, реконструкция, капитальный ремонт и (или) переоснащение объектов энергетической, инженерной и иной инфраструктуры), КБК 897 0503 04000S0240 243.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА 
2.1. Цена Контракта составляет 2 345 363,29 (два миллиона триста сорок пять тысяч триста шестьдесят три ) рубля 29 копеек, без НДС, и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе:
· стоимость выполнения всего объема работ;
· стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;
· стоимость сертификации/декларирования соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
· стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;
· расходы по вывозу мусора;
· стоимость гарантийных обязательств;
· все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;
· налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 12 Контракта.
2.2. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий год сумм финансирования.
При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
2.3. Контрактом не предусмотрена выплата аванса.
2.4. Оплата фактически выполненных объемов работ по настоящему контракту осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок документов о приемке выполненных работ, а именно: акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Заказчиком и принятые строительным контролем, при предоставлении Подрядчиком Заказчику счета/счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, указанных в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных локальным сметным расчетом и условиями настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.
2.6. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной Заказчиком в одностороннем порядке на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной разделом 9 Контракта.
2.7.	Датой платежа считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее движение денежных средств Заказчик ответственности не несет. Датой получения денежных средств считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
2.8.	Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству.
Досрочная сдача результатов Работ допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной сдачи выполненных работ Заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.
2.9. Платежи в пользу третьих лиц в соответствии с настоящим Контрактом Заказчиком не производятся.
2.10. В случае изменения адреса и банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение двух рабочих дней с момента изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых адреса и банковских реквизитов, что будет являться неотъемлемой частью настоящего Контракта. Указанные изменения оформляются сторонами в порядке, предусмотренном Контрактом. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.11. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.12. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.
[bookmark: Par697]2.13. Валюта, используемая для расчетов, – рубль Российской Федерации.
2.14. Промежуточная оплата осуществляется при предоставлении Подрядчиком надлежащим образом оформленных: акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета. Заказчик оплачивает работы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, при условии фактического финансирования.

3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок начала выполнения работ: со дня заключения контракта.
Срок завершения работ на объекте: до 15.12.2025 года (включительно).
3.2. Обязательства Подрядчика, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, считаются исполненными с даты выполнения работ в полном объеме, передачи в полном объеме документов, указанных в разделе 6 Контракта, и подписания Заказчиком (уполномоченным лицом Заказчика) актов о приемке выполненных работ без замечаний, акта сдачи-приемки законченного объекта.
3.3. Место выполнения работ: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул.Школьная, д. 21. 

4. ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, материалами и оборудованием.
4.2. Показатели материалов и оборудования, используемые при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.
Копии сертификатов (деклараций) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации в соответствии с пунктом 6.2 Контракта.
Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (материал и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
4.3. Подрядчик обязан не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).
4.4. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.
В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать сумму понесенных расходов из платежей при расчете с Подрядчиком.
4.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

5. [bookmark: Par712]ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Школьная, д. 21» в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему.
5.1.2. Выполнить все предусмотренные Контрактом работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему и сдать результаты работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ.
5.1.3. Обеспечить выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Школьная, д. 21» в соответствии со сметными расчетами стоимости работ.
5.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Контракта сформировать и предоставить Заказчику:
а) На согласование График производства работ в 2-х (двух) экземплярах.
б) Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту (по форме согласно Приложению № 5), в 2-ух (двух) экземплярах. 
Согласованные График производства работ, Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, утверждаются дополнительным соглашением к Контракту и являются его неотъемлемой частью.
График производства работ должен соответствовать Смете контракта в части состава и объемов работ.
5.1.5. Проверить переданную Заказчиком проектную и рабочую документацию на предмет наличия недостатков до начала выполнения Работ не позднее 5 (пяти) дней с даты получения проектной и рабочей документации.
5.1.6. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами.
5.1.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.
5.1.8. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
5.1.9. При выполнении работ обеспечить мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.
В процессе выполнения работ осуществлять системный вывоз отходов, не допускать складирования мусора, неиспользованных материалов и оборудования более 3 календарных дней. 
Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности.
Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
5.1.10. После завершения работ произвести уборку объекта и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование, освободить территорию объекта от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов, временных сооружений и другого имущества. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и правилами благоустройства территории муниципального образования Красногорское сельское поселение Ленинского района Республики Крым. 
5.1.11. При выполнении работ обеспечить мероприятия по сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.
В случае возникновения необходимости работ по переустройству коммуникаций или выносу сетей инженерно-технического обеспечения из зоны проведения работ, не учтенных Локальной сметой и Сметной документацией, такие работы производятся по согласованию с Заказчиком за дополнительную плату.
Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности.
Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
5.1.12. После завершения работ произвести уборку прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае, если такие требования установлены).
5.1.13. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.1.14. Обеспечивать доступ на территорию представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль.
5.1.15. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
5.1.16. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в том числе недостатков, указанных Заказчиком в журнале производства работ.
5.1.17. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.
5.1.18. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта согласно условий Контракта.
5.1.19. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального ремонта обнаружатся недостатки (дефекты), устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.
5.1.20. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).
5.1.21. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.
5.1.22. Общий объем выполняемых самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств работ в совокупном стоимостном выражении должен составлять не менее 70% от цены Контракта. 
5.1.23. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций к выполнению работ осуществляется по согласованию с Заказчиком. 
[bookmark: _Hlk516063425]5.1.24. Подрядчик, вправе привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 
5.1.24.1. В срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком Генподрядчик предоставляет Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Генподрядчиком.
5.1.24.2. В случае замены субподрядчика, на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, Генподрядчик предоставляет Заказчику документы, указанные в пункте 5.1.27.1 Контракта, в течение 3 (трех) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.
5.1.24.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Генподрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, предоставляет Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Генподрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Генподрядчиком субподрядчику в случае, если договором, заключенным между Генподрядчиком и привлеченным им субподрядчиком предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Генподрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).
5.1.25. Подрядчик обязан оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
5.1.26. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик осуществляет замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
5.1.27. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков.
5.1.28. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.2. Подрядчик имеет право:
5.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.
5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.
5.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2.5. В ходе исполнения Контракта изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта.
5.2.6. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Передать Подрядчику объект (предоставить в распоряжение) для производства работ на период выполнения работ и до их завершения.
5.3.2. В срок не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания Контракта передать Подрядчику необходимую для Объекта рабочую документацию, утвержденную в производство работ, в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и на электронном носителе, подготовленную на основе проектной документации. При наличии у Подрядчика замечаний к такой документации принять решение о необходимости ее доработки в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения замечаний.
5.3.3. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
В случаях, предусмотренных Контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.3.4. При завершении работ Подрядчиком принять работы, выполненные надлежащим образом, в порядке, предусмотренном условиями Контракта.
5.3.5. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту).
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.
5.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.
5.4.4. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта.
5.4.5. По результатам приемки направлять мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ.
5.4.6. Осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ, в соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительно-монтажных работ, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При этом в случае необходимости Заказчик в целях осуществления строительного контроля и надзора на Объекте вправе заключать договоры на услуги по строительному контролю с соответствующими организациями (далее – уполномоченное лицо Заказчика).
5.4.7. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо приостановить производство любого из видов работ по Контракту при их производстве с отступлением от требований нормативной документации в строительстве.
5.4.8. Ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.
[bookmark: _Hlk44666325]5.4.9. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком (далее – излишне уплаченные денежные средства).
5.4.10. Заказчик вправе удержать сумму излишне уплаченных денежных средств, суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), расходов на устранение недостатков (дефектов) работ из сумм, подлежащих оплате по Контракту.
5.4.11. Требовать у Подрядчика возмещение понесенных убытков в связи с привлечением Заказчика к административной ответственности в результате ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ.
5.4.12. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.
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6.1 Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется по мере выполнения работ либо по окончании выполнения работ в полном объёме.
В соответствии с ч. 13 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).
1) Подрядчик не позднее 5-ти рабочих дней со дня, следующего за днем предоставления Заказчику исполнительной документации, указанной в п. 6.2. настоящего контракта формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, документы (при наличии) указанные в пунктах 1, 2 части 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, а также направляет документ о приемке на бумажном носителе (в случае если Заказчиком создана приемочная комиссия, которая включает членов, не являющихся работниками Заказчика).
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.
2) Заказчик не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке от Подрядчика, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке или формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
3) в случае создания приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:
члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;
после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии (которая включает членов, не являющихся работниками заказчика) не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
4) В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, аналогичном порядку направления документа о приемке впервые;
5) Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
6.2. Не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на бумажном носителе, в составе которой должны быть представлены:
·  письменное уведомление о готовности к приемке работ – в одном экземпляре;
·  отчет по объекту;
·  акт приемки выполненных работ формы КС-2 в четырех экземплярах;
·  справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 в четырех экземплярах;
·  акт приемки объекта (приложение № 3) в четырех экземплярах;
·  счета-фактуры и (или) счет на выполненные работы в четырех экземплярах;
·  гарантийный паспорт;
·  фотографии объекта до и после ремонта с привязкой к местности (вид из одинаковых точек);
·  фотографии информационного щита, установленного на период проведения работ с привязкой к местности;
·  акты освидетельствования скрытых работ с приложением паспортов качества материалов;
·  копии сертификатов на материалы, заверенные надлежащим образом;
·  рецепт асфальтобетонной смеси;
·  копию журнал производства работ, заверенную надлежащим образом в двух экземплярах;
·  исполнительную съёмку объекта (в бумажном варианте и на электронном носителе CD-R диске);
·  экспертное заключение (акт) эксперта или экспертной организации содержащее выводы о соответствии проб (образцов) асфальтобетонного покрытия действующим техническим нормативам;
·  технический отчет по испытаниям электрооборудования;
·  копию контракта, заверенную Подрядчиком надлежащим образом;
·  документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств.
Исполнительная документация оформляется Подрядчиком и направляется Заказчику, после чего в срок, указанный в п. 5.1. контракта Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ЕИС и на бумажном носителе (если Заказчиком создана приемочная комиссия, которая включает членов, не являющихся работниками Заказчика), в соответствии с п. 5.1. настоящего контракта. 
6.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае если Заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников заказчика, является оформленный и подписанный Заказчиком документ о приемке, предусмотренный частью 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ.
6.4. В случае выявления недостатков (в том числе несоответствия объема фактически выполненных работ объему работ, указанному в документе о приемке, исполнительной документации), Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, в котором указывает перечень выявленных недостатков, с указанием срока их устранения. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в срок в установленный Заказчиком срок и представить Заказчику исправленную документацию. 
Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ до устранения Подрядчиком выявленных недостатков
6.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
6.6. Подписание акта о приемке выполненных работ в полном объеме не осуществляется до предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.
6.7. Скрытые строительные работы:
6.7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика по мере их выполнения. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости приемки выполненных работ, подлежащих закрытию за 24 часа до освидетельствования скрытых работ. 
6.7.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика соответственно, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был проинформирован об этом или проинформирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.
Заказчик не обязан оплачивать выполненные Подрядчиком последующие работы, если скрытые работы не были приняты Заказчиком.
6.7.3. Готовность принимаемых скрытых работ, подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования и скрытых работ.

7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
7.1. Подрядчик гарантирует:
выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта);
соответствие качества всех выполненных работ Проектной документации и действующим на территории РФ нормам и правилам;
возможность безаварийной эксплуатации результата выполненных работ на протяжении гарантийного срока;
высокое качество работ, материалов, изделий в период гарантийного срока;
своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.
7.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ и составляет 36 месяцев.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего контракта. 
7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или материалы, изделия, имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям контракта, Заказчик совместно с Подрядчиком составляет акт о недостатках, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же материале или изделия, Подрядчик за свой счет обязан заменить этот материал или изделие в срок, определяемый актом.
Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

[bookmark: Par776]8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
8.2. Невыполнение Подрядчиком условий Контракта является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта или расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта.
8.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.4.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
8.4.3.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч.1 ст. 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.5.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка от неуплаченной в срок суммы. 
8.5.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.6. Заказчик вправе удержать сумму неустойки из обеспечения Контракта. В случае недостатка (нехватки) денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, для удержания суммы неустойки недостающая сумма вычитается Заказчиком из оплаты по настоящему Контракту.
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.8 Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
8.9 Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.11. Объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
8.12. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.
8.13. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
8.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ. 
9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров и консультаций.
[bookmark: _Hlk46043158]9.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.
9.3. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон в порядке, предусмотренном для направления уведомлений в Статье 16 Контракта.
9.4. При возникновении между муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.


10. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г.СЕВАСТОПОЛЯ
10.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.
Подрядчик обязан зарегистрировать такое подразделение в срок, не превышающий 2 недели со дня подписания Контракта. 
После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лице целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.


12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
12.3. Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 
12.3.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
12.3.2. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
12.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
12.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа, в том числе в следующих случаях:
12.5.1. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
12.5.2. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
12.5.3. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
12.6. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.7. В случае принятия Заказчиком, предусмотренного п.12.4 настоящего Контракта, решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:
1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;
3) Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
12.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.10. Информация об Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
12.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.12. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.
13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.
13.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 13.2 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.


14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

[bookmark: Par827][bookmark: Par828]14.1. Обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 1 (одного) процента от начальной (максимальной) цены Контракта что, составляет 23 453 руб. 63 коп. (двадцать три тысячи четыреста пятьдесят три рублей 63 копеек).
Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1 (один) процент от начальной максимальной цены Контракта в размере 23 453 руб. 63 коп. (двадцать три тысячи четыреста пятьдесят три рублей 63 копеек).
14.1.1. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Подрядчиком, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 14.1. настоящего Контракта, но не менее чем десять процентов от цены контракта и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
14.1.2 Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.
14.1.3. Условием подписания Акта сдачи-приемки законченного объекта является предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.
14.2. Исполнение Контракта, обеспечение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком в пункте 14.6. раздела 14 Контракта счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть составлена по утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013. №1005 типовой форме на условиях определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-Ф3.
Способ обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
В случае, если по каким-либо причинам представленное Подрядчиком обеспечение гарантийных обязательств перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать гарантийные обязательства Подрядчика по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента установления факта прекращения действия обеспечения гарантийных обязательств предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение гарантийных обязательств на тех же условиях.
14.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 14.4. раздела 14 Контракта. 
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 7 Контракта.
14.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных подпунктами 14.4.1 -  14.4.3. пункта 14.4. раздела 14 Контракта. 
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
14.4.1. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по оказанию услуг и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ. 
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.
14.4.2. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения информации об исполнении Подрядчиком обязательств по оказанию услуг и стоимости исполненных обязательств в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ.
14.4.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 15.6. раздела 15 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
14.5. Предусмотренное пунктом 14.4 раздела 14 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненных Работ.
14.6. В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с положениями пункта 14.4. раздела 14 Контракта, возвращаются Подрядчику в срок не превышающий 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств должны быть перечислены в установленном размере по следующим реквизитам:
Получатель: Администрация Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым 
Юридический и почтовый адрес:
298233, Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Школьная, д.36
УФК по Республике Крым (Администрация Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым л/сч 05753208280)
№ ЕКС 40102810645370000035
№ ЛС 05753208280
БИК: 043510001
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике
Крым, г Симферополь
№КС 03232643356274397500

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта: Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Школьная, д. 21».
Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств: Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Школьная, д. 21».
14.7. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктом 14.4. раздела 14 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
14.8. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.
14.9. После исполнения Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, денежные средства, внесенные на лицевой счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежат возврату Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в Контракте, при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.
15. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.
15.1. Подрядчик осуществляет обеспечение Объекта необходимыми материалами и (или) оборудованием в соответствии с проектной и рабочей документацией.
15.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены муниципальному заказчику за 5 (пять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии.
15.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний муниципальному заказчику до приемки им выполненных работ.
            15.4 Заказчик, представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:
[bookmark: _Hlk46003717][bookmark: _Hlk46003645]а) об удалении с Объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проектной документации и условиям Контракта;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.
15.5  Заказчик, представители Заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях:
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи Объекта.
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования, нарушению технологии производства работ;
в) при выявлении на Объекте нарушений правил охраны труда и техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных организаций или третьим лицам.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
             15.6. Подрядчик не вправе без согласования с Заказчиком, Техническим заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении Работы в соответствии с рабочей документацией, даже в случае, если такая замена не повлияет на качество Работы.
            15.7. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные рабочей документацией, могут быть заменены по согласованию с муниципальным заказчиком при условии, что:
15.7.1. Характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны иметь улучшенные характеристики по сравнению с рабочей документацией;
15.7.2. Предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и (или) увеличения сроков выполнения Работы.


16. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

16.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Объекта, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений на Объекте.
16.2. Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.
Подрядчик обеспечивает пропускные и внутри объектные режимы на Объекте. Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных муниципальным заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антивандальной и антитеррористической защиты.
Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Заказчика по всем вопросам, связанным с охранными мероприятиями, пропускным режимом, охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте в связи с исполнением Контракта.
16.3. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
16.4. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик.

16.5. Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного благоустройства Объекта до приемки законченного благоустройства Объекта по Акту сдачи-приемки законченного объекта несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику после подписания им указанного акта.


17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
17.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
17.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие         15.12.2025, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
17.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.
Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня его получения.
17.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
17.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
17.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.
17.7. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресом электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте. 
17.8. Электронной почтой для надлежащего уведомления Подрядчика считать следующий электронный адрес: _____________________. 
17.9. Стороны договорились считать обязательствами, которые не имеют стоимостного выражения следующие обязательства Подрядчика: гарантийные обязательства; соблюдение порядка предоставления уведомлений Заказчику; несвоевременное предоставление исполнительной документации, предусмотренной Контрактом.
17.10. С момента подписания Сторонами настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
18.1. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

	№ приложения
	Наименование документа

	1
	Описание объекта закупки

	2
	График производства работ

	3
	Сметная документация

	4
	Акт передачи объекта (форма)

	5
	Акт сдачи-приемки законченного объекта (форма)

	6
	Перечень видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту



19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Администрация Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым
Место нахождения: 298233, Республика Крым, Ленинский район, село Красногорка, ул. Школьная, д. 36
Юридический адрес: 298233, Республика Крым, Ленинский район, село Красногорка, ул. Школьная, д. 36
Банковские реквизиты:
ОГРН 1149102113478
ИНН 9111006300
КПП 911101001
БИК 013510002
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым 
г. Симферополь
КС 03231643356274397500
ЕКС 40102810645370000035
л/сч 04753208280
ОКАТО 35227000093
ОКТМО 35627439101
Председатель 
Красногорского сельского совета – 
Глава Администрации 
Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым

_____________________       /Баталов Р.Ф./
М.П
	Индивидуальный предприниматель 
























Индивидуальный предприниматель


______________)
М.П.




1
3
Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ _____ от ___ «________» 2025г.


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ


Наименование объекта закупки: Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Приморская, д. 23»

1. Цель выполнения работ: повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Красногорское сельское поселение Ленинского района Республики Крым и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения с целью реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Благоустройство территории муниципального образования Красногорское сельское поселение Ленинского района Республики Крым», утверждённую постановлением администрации Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым №176 от 14.11.2024  (с изменениями).
2. Обеспечение выполнения.
Подрядчик обязуется собственными силами или с привлечением субподрядных организаций выполнить все работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Школьная, д. 21» в соответствии со сметной документацией, архитектурно-строительными решениями и дизайн-проектом.
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии Контрактом. Подрядчик обязуется завершить работы по благоустройству объекта в полном объеме в сроки, установленные настоящим контрактом.
3. Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.
Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Администрация Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым
Глава администрации Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым
 _________________/ Р.Ф.Баталов / 
   М.П.
	Индивидуальный предприниматель 



/ 
   М.П.







Приложение № 2
к муниципальному контракту
№ _____ от ___ «________» 2025г.
ФОРМА


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка,                ул. Школьная, д. 21»
Заполняется при заключении контракта


	№
	Наименование работ 
	Ед. изм
	Кол-во
	Сроки выполнения работ
	Временная шкала

	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Администрация Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым

Глава администрации Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым
 _________________/ Р.Ф.Баталов / 
   М.П.
	Индивидуальный предприниматель



   М.П.




Приложение № 3
к муниципальному контракту
№ _____ от ___ «________» 2025г.


Сводный сметный расчет
на выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район,              с. Красногорка, ул. Школьная, д. 21»



	№ п/п
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	02-01
	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, 
ул. Школьная, д. 21
	2345,36329
	
	
	 
	2345,36329

	 
	Итого:
	2345,36329
	
	
	 
	2345,36329





	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Администрация Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым

Глава администрации Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым
 _________________/ Р.Ф.Баталов / 
   М.П.
	Индивидуальный предприниматель 


/ 
   М.П.









Приложение № 4
к муниципальному контракту
№ _____ от ___ «________» 2025г.
(ФОРМА)

               АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА 
По объекту: «	» г.	, Республика Крым
"	"	20	г.
	,	именуемое	в	дальнейшем	«Заказчик»,	в	лице

	, действующего на основании Приказа №	от

«	»		

20	

г.	и		,

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице		, действующего на основании	, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
Во   исполнении Муниципального контракта №	от «	»
	20__ г. (далее – Муниципальный контракт) и руководствуясь статьей 747 Гражданского Кодекса РФ, ст. 1, 51 ,55 Градостроительного Кодекса РФ, Заказчик передал,  а   Подрядчик   принял   Объект, в границах	, находящегося на территории г.	, общей площадью кв.м.,
Сторонами под Объектом понимается территория, предназначенная для выполнения работ по капитальному ремонту в соответствии с Муниципальным контрактом. Площадь и состояние Объекта соответствуют условиям Муниципального контракта.
Объект передается для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных Муниципальным контрактом.
С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование Объекта.
Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
Приложение:
	–в	экз.на	листах. Подписи сторон:
От Заказчика

От Подрядчика

Окончание формы


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Администрация Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым
Глава администрации Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым
 _________________/ Р.Ф.Баталов / 
   М.П.
	Индивидуальный предприниматель 


Индивидуальный предприниматель ______________________  /  / 
   М.П.



Приложение № 5
к муниципальному контракту
№ _____ от ___ «________» 2025г.
 (ФОРМА)

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА
«Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Школьная, д. 21»

«	»	20	года	с.	

Администрации Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _____________________________ действующего на основании _______________________ с одной стороны, и _______________________________ действующего на основании______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Школьная, д. 21»

 Наименование работ: Работы по благоустройству территорий
Основание: Муниципальный контракт № ___ от _______________г.
Комиссия в составе представителей:
«Заказчик» __________________________________
«Подрядчика» ________________________________________________

Настоящим актом свидетельствует о том, что «Подрядчик» сдал, а «Заказчик» принял выполненные работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район,            с. Красногорка, ул. Школьная, д. 21».

 Качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Подрядчика и соответствует требованиям Заказчика и условиям контракта.
Начало работ «___» _______202_г. 
Окончание работ «___»_______202_г.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах (один Подрядчика, один Заказчика)

\




Акт подписали:

«Заказчик»                   _______________________     ________________________________


«Подрядчик»                ______________________       __________________________________



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Администрация Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым
Глава администрации Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым
 _________________/ Р.Ф.Баталов / 
   М.П.
	Индивидуальный предприниматель 
Индивидуальный предприниматель 


______________________  / / 
   М.П.






	















Приложение № 6
к муниципальному контракту
№ _____ от ___ «________» 2025г.
 (ФОРМА)

Перечень видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по объекту:

 «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Школьная, д. 21»

1. Подрядчик по Муниципальному Контракту обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, следующие работы*:
	

№ п/п
	

Вид работ
	№ позиции
по смете
Контракта (Приложение
№1.1	к
Контракту)
	

Объём работ
	

Стоимость работ, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО
	


* - указывается виды и объемы работ по благоустройству территорий Объекта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, выбираются из видов работ, предусмотренных утвержденной проектной документацией, в соответствии с условиями заключения Контракта, указанными в извещении о проведении закупки
1. Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без привлечения других лиц, составляет:
2 345 363,29 (два миллиона триста сорок пять тысяч триста шестьдесят три ) рубля 29 копеек; (цифрами) (прописью, но не менее двадцати пяти процентов от цены Контракта)

Муниципальный заказчик:	Подрядчик:
	/			/	

(подпись)	(расшифровка подписи)
мп

(подпись)	(расшифровка подписи)



Окончание формы
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Администрация Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым
Глава администрации Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым
 _________________/ Р.Ф.Баталов / 
   М.П.
	Индивидуальный предприниматель 

Индивидуальный предприниматель 

   М.П.





