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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 января 2026 года	                                                                                  № 8	

	Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2026 год, предоставляемых Администрацией Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым
	



В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009  № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», распоряжением Совета министров Республики Крым от 19.01.2026 г. №42-р «О некоторых вопросах, связанных с переходом на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2026 год», Уставом муниципального образования Красногорское сельское поселение Ленинского  района Республики Крым, администрация Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в 2026 год (прилагается).
2. Принять меры по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронной форме в соответствии с планом-графиком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном Портале Правительства Республики Крым, странице Ленинского муниципального района (lenino.rk.gov.ru) в разделе «Муниципальные образования Ленинского района» подразделе «Красногорское сельское поселение», а также на информационном стенде администрации Красногорского сельского поселения по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Школьная, д. 36.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования..
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Красногорского сельского поселения					Р.Ф.Баталов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Красногорского сельского поселения 
от «29» января 2026 г. № 8

План-график
поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2026 год
	№
п/п
	Наименование государственной (муниципальной) услуги
	Дата завершения работ по переводу государственной (муниципальной) услуги в электронный вид

	1.
	Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального образования Красногорское сельское поселение Ленинского района Республики Крым о местных налогах и сборах
	IV квартал 2026 года

	2
	Рассмотрение извещения о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
	IV квартал 2026 года



Приложение №2
к постановлению администрации
Красногорского сельского поселения 
от «29» января 2026 г. № 8

План мероприятий
поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2025 год

	Этап
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Срок исполнения

	I этап
	Размещение информации о муниципальной услуге (функций) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) и Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Крым (РПГУ)
	Обеспечение общедоступности информации об услуге и способе её получения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	до 01 ноября 2026 года

	II этап
	Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) и Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Крым (РПГУ) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде:
1) 1) формы (шаблоны) документов, которые необходимо представить для получения услуги;
2) 2) образцы заполнения документов, в том числе платежных документов;
3) 3) подробные рекомендации по заполнению форм документов, формированию комплекта документов, необходимых для  предоставления в организацию, предоставляющую услугу
	Предоставление возможности заранее сформировать полный комплект документов, необходимых для получения услуги
	до 01 ноября 2026 года

	III этап
	Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) и Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Крым (РПГУ)
	Освобождение заявителя от необходимости посещения органа власти, предоставляющих услуги, с целью подачи документов для получения услуги
	до 01 ноября 2026 года

	IV этап
	Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) и Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Крым (РПГУ) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции)
	Обеспечение «прозрачности» процесса предоставления услуги, так же избавления от документооборота на бумажных носителях при внутреннем и межведомственном взаимодействии в процессе предоставления муниципальной услуги
	до 01 ноября 2026 года

	V этап
	Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) и Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Крым (РПГУ), если это не запрещено федеральным законом
	Максимальное сокращение использования бумажных носителей в процессе предоставления услуги, в том числе обеспечение возможности получения заявителем в электронном виде результата предоставления услуг
	[bookmark: _GoBack]до 01 ноября 2026 года
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